Documento de Alcance de Calidad

Panel QA Backoffice Kipu

| Código: | QA-ALC-001 | Fecha de emisión: | 09-oct-2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Proyecto: | Panel_QA_Backoffice_Kipu_Pablo_Rojas | Autor: | Pablo Rojas (QA Engineer) |
| Versión: | 1.0 | Revisor: | Lead QA / Instructor |
| Estado: | Emitido para revisión | Clasificación: | Documentación Técnica de QA |

Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 07-oct-2026 | Pablo Rojas | Borrador inicial del alcance de pruebas. |
| 1.0 | 09-oct-2026 | Pablo Rojas | Versión consolidada y emitida para revisión formal. |

1. Propósito y Objetivo de Calidad

1.1 Propósito

El presente documento delimita de manera formal el alcance del esfuerzo de pruebas para el Panel QA Backoffice Kipu. Define los módulos incluidos y excluidos, los tipos de pruebas aplicables, el entorno de trabajo, los riesgos asumidos y los criterios formales para el inicio y cierre del ciclo de pruebas. Sirve como artefacto base para el Plan de Pruebas, la Matriz de Trazabilidad y el Reporte de Defectos.

1.2 Objetivo de Calidad

Verificar de manera exhaustiva que los usuarios con roles de Usuario Administrador, Usuario Vendedor y Usuario Vendedor Agente Cashless puedan realizar las operaciones operativas y comerciales clave —incluyendo la gestión de catálogo, ejecución de ventas, cobros, emisión e impresión de comprobantes, apertura/cierre de caja y monitoreo en el Dashboard— de forma correcta, fluida y sin errores funcionales que impacten la continuidad del negocio.

2. Sistema Bajo Prueba (STP)

El sistema evaluado corresponde al sistema web Panel QA Backoffice Kipu, una solución de Punto de Venta (POS) e inventario.

| Aspecto | Detalle Técnico / Operativo |
| --- | --- |
| Nombre del Sistema | Panel QA Backoffice Kipu |
| URL del Entorno | https://www.panel.qas.kipu.com.pe |
| Versión Evaluada | V4.2 |
| Arquitectura | Frontend en Angular / API REST Backend en Laravel |
| Roles de Usuario | Administrador, Vendedor, Vendedor Agente Cashless |
| Repositorio del Proyecto | https://github.com/jinsxzc/Proyecto_Final_Pablo_Rojas1.git |

3. Alcance de las Pruebas

3.1 Módulos Dentro del Alcance (In-Scope)

Los módulos han sido priorizados en función del nivel de riesgo e impacto operativo sobre el negocio:

| Código | Módulo | Descripción / Flujos Afectados | Prioridad | Riesgo Asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M01 | Autenticación y Sesiones | Creación de cuentas, inicio y cierre de sesión, validación de credenciales y manejo de errores. | Alta | Bloqueo total de la operación por imposibilidad de acceso. |
| M02 | Catálogo de Productos | Navegación, renderizado y filtrado por categorías de productos. | Alta | Imposibilidad de seleccionar productos para la venta. |
| M03 | Buscador de Productos | Búsqueda por palabra clave y coincidencia de ítems. | Alta | Retraso significativo en la atención en punto de venta. |
| M04 | Carrito de Compras | Adición/eliminación de ítems, ajuste de cantidades y cálculo exacto de subtotales y totales. | Alta | Inconsistencia en montos cobrados o pérdida de ítems. |
| M05 | Proceso de Cobro y Comprobantes | Pasarela/método de pago (Tarjetas/QR), emisión de comprobantes (Boletas/Facturas) e impresión. | Alta | Imposibilidad de concretar ventas y generar comprobantes. |
| M08 | Apertura y Cierre de Caja | Registro de inicio de turno, flujo operativo continuo y arqueo/cierre de caja. | Alta | Descalce de caja y falta de reporte de ventas diarias. |
| M06 | Dashboard y Métricas | Visualización de estadísticas del comercio, Top 5 productos facturados, Top 5 cajeros y Top 5 más vendidos. | Media | Pérdida de visibilidad analítica para la toma de decisiones. |
| M09 | Gestión de Inventario | Descuento automático de stock posterior a las ventas con auditoría de fecha y hora. | Media | Desfase entre el inventario físico y el sistema web. |
| M07 | Envío de Comprobantes | Despacho automático de Boletas y Facturas en digital al correo electrónico del cliente. | Baja | Inconformidad del cliente por no recibir copia digital. |

3.2 Elementos Fuera del Alcance (Out-of-Scope)

Quedan expresamente excluidos de esta etapa de pruebas los siguientes aspectos:

Pruebas de Carga, Estrés y Rendimiento bajo demanda masiva.

Pruebas de Seguridad Avanzada (Pentesting, Inyección SQL, OWASP Top 10).

Automatización de Scripts de Prueba (se ejecuta cobertura 100 % manual en este ciclo).

Pruebas de Compatibilidad Multi-navegador/Multi-dispositivo (ejecución acotada exclusivamente a Google Chrome Desktop).

Auditoría formal de Accesibilidad (WCAG 2.1), salvo hallazgos de usabilidad evidentes.

Inspección a nivel de Código Fuente, Base de Datos o Infraestructura (enfoque estricto de Caja Negra).

4. Tipos y Niveles de Prueba Aplicables

| Tipo de Prueba | Nivel de Prueba | Módulos Impactados | Estrategia de Aplicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcional | Sistema | M01 a M05, M08 | Diseño y ejecución de casos mediante Partición de Equivalencia y Análisis de Valores Límite. |
| Funcional | Integración | M02, M04, M05, M09 | Verificación de la consistencia de datos entre el Catálogo, Carrito, Facturación e Inventario. |
| Funcional | Aceptación (E2E) | M01 a M09 | Validación del flujo completo de cara al usuario final desde el inicio hasta la emisión final. |
| Exploratoria | Sistema | M01 a M09 | Chartering de sesiones estructuradas de 60 a 90 min enfocadas en casos al borde y usabilidad. |
| Regresión | Sistema | M01 a M05, M08 | Re-ejecución de flujos críticos tras el reporte y corrección de defectos detectados. |

5. Entorno, Herramientas y Datos de Prueba

5.1 Entorno y Herramientas

Ambiente de Pruebas: https://www.panel.qas.kipu.com.pe

Navegador: Google Chrome Desktop (última versión estable)

Gestión de Código y Evidencias: Git & GitHub Repository

Gestión de Tareas y Defectos: GitHub Projects / Jira

Captura de Evidencias: Capturas de pantalla y grabaciones almacenadas en la ruta /evidencias del repositorio.

5.2 Cuentas y Datos de Prueba

| Rol de Usuario | Credencial / Correo | Uso Operativo |
| --- | --- | --- |
| Usuario Administrador | deliadmin@yopmail.com | Control total del sistema, configuración, métricas e inventarios. |
| Usuario Vendedor | delibrena@yopmail.com | Apertura/cierre de caja, registro de ventas y emisión de comprobantes. |
| Vendedor Agente Cashless | cashbrena@yopmail.com | Ejecución de operaciones y transacciones mediante canales digitales/cashless. |

6. Criterios de Entrada y Salida

| CRITERIOS DE ENTRADA | CRITERIOS DE SALIDA |
| --- | --- |
| • Documento QA-ALC-001 aprobado. • Entorno Kipu QAS disponible. • Credenciales de prueba operativas. • Repositorio de evidencias estructurado. | • 100% de casos críticos ejecutados. • Matriz de Trazabilidad completada. • Mínimo 5 defectos documentados. • Sin defectos Críticos pendientes. |

7. Gestión de Riesgos y Supuestos

7.1 Matriz de Riesgos

| Código | Riesgo Identificado | Prob. | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Inestabilidad o indisponibilidad temporal de la plataforma QAS. | Media | Medio | Documentar la interrupción, reprogramar ventana de ejecución y avanzar con diseño documental. |
| R02 | Alteración no controlada de datos por uso concurrente del entorno. | Alta | Medio | Generar datos de prueba aislados y registrar fechas exactas de ejecución. |
| R03 | Ambigüedad entre comportamientos no esperados y reglas de negocio. | Media | Bajo | Consultar la documentación oficial de la plataforma previa apertura del ticket de bug. |
| R04 | Restricción de tiempo para la ejecución de la cobertura total. | Media | Alto | Priorizar estrictamente los módulos de prioridad Alta (M01 al M05, M08). |

7.2 Supuestos

1. La plataforma mantendrá sus funcionalidades base sin cambios drásticos de versión durante el ciclo de pruebas.

2. Todas las pruebas se llevarán a cabo desde la interfaz gráfica del usuario (GUI) en un entorno de escritorio.

8. Roles y Responsabilidades

| Rol | Responsable | Funciones Principales |
| --- | --- | --- |
| QA Engineer (Autor) | Pablo Rojas | Diseño del alcance, elaboración de casos de prueba, ejecución manual, registro de evidencia y reporte de bugs. |
| Lead QA / Revisor | Instructor del Curso | Revisión técnica, aprobación del alcance y validación de criterios de aceptación. |

9. Cronograma de Entregables

| Fase / Semana | Entregable Clave | Alcance Cubierto |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Repositorio Base + Documento de Alcance (QA-ALC-001) | Estructuración técnica y definición del alcance. |
| Semana 2 | Suite de Casos de Prueba Manuales (v1.0) | Módulos críticos (M01, M02, M04, M05 y M08). |
| Semana 3 | Plan de Pruebas, Matriz de Trazabilidad y Reporte de Bugs | Cierre del ciclo de pruebas y entrega de informe final. |

10. Referencias

Panel QA Backoffice Kipu (QAS): https://www.panel.qas.kipu.com.pe

Repositorio del Proyecto: https://github.com/jinsxzc/Proyecto_Final_Pablo_Rojas1.git

Estándar ISTQB: Glosario y buenas prácticas de ingeniería de software para documentación de alcance de calidad.