QA Automatizador · Semana 3 · Ejemplo

Matriz de trazabilidad v1

Proyecto Backoffice Panel QA: Kipu (https://panel.qas.kipu.com.pe)

| Autor | Pablo_Rojas |
| --- | --- |
| Fecha | 22 OCT 2026 |
| Archivo | docs/Matriz_trazabilidad_v1_Pablo_Rojas.docx |
| Estados | Aprobado, Fallido, Parcial (cumple una parte) y Por ejecutar (escrito, sin ejecutar) |

# 1. Matriz requisito → casos → defectos

# 2. Qué muestra la matriz

## Huecos de cobertura

- R4 no tiene casos. Es el hueco principal: hay que diseñar casos con varios menús añadidos al mismo carrito de compras y volver a medir la cobertura.

- No hay casos sin requisito. Todos los casos de la hoja de casos manuales quedaron asociados a un requisito.

## Impacto de los defectos

- R21 concentra dos defectos (DEF-10 y DEF-12): la validación de los modificadores obligatorios “Fondo” y “Entrada” y la selección obligatoria de al menos 2 cremas para la entrada son la parte más débil de la promoción “Menú”.

- R2 tiene un defecto (DEF-12) y dos casos fallidos.

## Cobertura de requisitos

| Medida | Cálculo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Requisitos con al menos un caso | 3 de 4 (R1, R2, y R3) | 75 % |
| Requisitos con algún caso ejecutado | 3 de 4 (R1, R2 y R3) | 75 % |
| Requisitos sin casos | 1 de 4 (R4) | 25 % |

# 3. Acciones derivadas

| N.º | Acción | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diseñar casos de varias promociones de “Menús” añadidas a un mismo carrito. | Pablo Rojas | Pendiente |
| 2 | Ejecutar CP-01, CP-02, CP-03, CP-04, CP-05 y CP-07 y actualizar la matriz. | Pablo Rojas | Pendiente |

# Cómo mantener la matriz

- Actualízala cada vez que cambie un requisito, se agregue un caso o aparezca un defecto.

- Si un requisito es inferido, anótalo en la columna de observación.

- Cada defecto va en la fila del requisito que incumple.

- Revisa los huecos antes de cerrar el ciclo de pruebas.

# Lista de verificación antes de entregar

- Al menos 5 requisitos con ID y descripción.

- Cada caso asociado a un requisito, y cada requisito con sus casos o marcado «SIN CASOS».

- Cada defecto asociado a su requisito.

- Cobertura calculada con su fórmula y una nota sobre sus límites.

- Archivo en el repositorio mediante rama y pull request.