QA Automatizador · Semana 3 · Pablo Rojas

Plan de pruebas v1_Pablo Rojas

Proyecto Backoffice Kipu QA (https:panel.qas.kipu.com.pe)

# 1. Identificación

| Proyecto | Backoffice Kipu QA (https:panel.qas.kipu.com.pe) |
| --- | --- |
| Autor | Pablo Rojas |
| Versión y fecha | v1 · [19 OCT 2026] |
| Archivo | docs/Plan-de-pruebas-v1-Pablo-Rojas |

# 2. Objetivo y alcance

Objetivo: comprobar que la promoción “Menú” se añade solamente cuando se ha escogido el “Fondo”(Modificador obligatorio) y la “Entrada”(Modificador obligatorio) con al menos 2 cremas para la entrada sin importar si se ha seleccionado la “Bebida”(Modificador opcional) o no.

| Alcance | Elementos y motivo |
| --- | --- |
| Dentro del alcance | • Validar la obligatoriedad de los modificadores obligatorios de la promoción “Menú”. • Validar la obligatoriedad de la selección de al menos 2 cremas para la “Entrada” de la promoción “Menú” • Validar la no obligatoriedad de los modificadores opcionales de la promoción “Menú” • Mensajes de error ante la no selección de modificadores obligatorios. • Mensajes de error ante la no selección de al menos 2 cremas para la “Entrada” • Accesibilidad básica (Lighthouse y prueba de teclado). |
| Fuera del alcance | • Rendimiento bajo carga: no hay herramientas ni tiempo en el curso. • Seguridad: fuera de los objetivos del módulo. • Otros navegadores y dispositivos móviles: se probará solo en Chrome de escritorio. |

Los requisitos se infirieron de la pantalla (por ejemplo, la etiqueta «Age (ages: 2 - 120)»), porque el sitio no publica un documento de requisitos. Ver la matriz de trazabilidad.

# 3. Enfoque

| Tipo de prueba | Cómo se realizará |
| --- | --- |
| Casos manuales | Diseñados con partición de equivalencia y valores límite (docs/Casos-manuales-v1_Pablo_Rojas.docx). |
| Tablas de decisión | Si una regla combina varias condiciones, se diseñan casos con una tabla de decisión (docs/Tabla_decision_v1_Pablo_Rojas.docx). |
| Exploratoria | Sesiones con charter y notas, de 60 a 90 minutos en el proyecto (docs/Sesion-Exploratoria_1_Pablo_Rojas es la primera). |
| Accesibilidad | Las cinco pruebas rápidas: teclado, contraste, texto alternativo, formularios y nombres de enlaces y botones. Lighthouse como apoyo, nunca como veredicto. |
| Herramientas | Navegador Chrome con herramientas de desarrollo y Lighthouse; Jira (plan Free) para casos y defectos; Git y GitHub para versionar. |

# 4. Criterios de entrada y de salida

| Criterio | Condición verificable |
| --- | --- |
| Entrada | • El sitio carga y el carrito responde. • Los datos base están definidos (Creación de la Promoción “Menú” con “Fondo” obligatorio, “Entrada” obligatoria(con al menos 2 cremas) y “Bebida” opcional). • El repositorio y el tablero de Jira están creados. |
| Salida | • Se ejecutaron todos los casos de prioridad alta. • No quedan defectos críticos abiertos. • Se hicieron las sesiones exploratorias planificadas. • La matriz de trazabilidad no tiene requisitos sin casos. |

# 5. Entorno y datos de prueba

| Entorno | Sitio público https://panel.qas.kipu.com.pe, sin cuenta de usuario. |
| --- | --- |
| Navegador | Chrome de escritorio, ventana de incógnito para las mediciones de accesibilidad. [Version 155.0.8059.84]. |
| Datos de prueba | Datos base: Promoción “Menú”, modificadores obligatorios “Fondo” y “Entrada”; modificador opcional “Bebida” |

# 6. Roles y cronograma

| Actividad | Responsable | Fecha de muestra |
| --- | --- | --- |
| Casos manuales v1 | Pablo Rojas | Semana 2 |
| Sesión exploratoria 1 | Pablo Rojas | 16 de octubre de 2026 |
| Matriz de trazabilidad y reporte de defectos | Pablo Rojas | 19 de octubre de 2026 |
| Revisión con un par y entrega | Pablo Rojas | 19 de octubre de 2026 |

# 7. Riesgos y mitigación

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| El sitio cambia sin aviso y los resultados dejan de reproducirse. | Repetir la verificación antes de reportar y anotar fecha y entorno de cada observación. |
| Poco tiempo para cubrir todo. | Priorizar por riesgo(validación de modificadores obligatorios) y dejar la validación de modificadores opcionales para después |
| Defectos que no se reproducen. | Anotar los pasos exactos y los valores usados; si no se reproduce, registrarlo como «No reproducible» con lo intentado. |
| Lighthouse da resultados distintos entre ejecuciones. | Repetir la medición, registrar herramienta, versión y dispositivo, y confirmar a mano antes de reportar. |

# 8. Entregables

- Documento de casos de prueba manuales (docs/casos_manuales_v1_Pablo_Rojas).

- Matriz de trazabilidad (docs/Matriz_trazabilidad_v1_Pablo_Rojas).

- Reporte de al menos 5 defectos documentados (docs/Reporte_defectos_v1_Pablo_Rojas).

- Notas de las sesiones exploratorias.

# Lista de verificación antes de entregar

- Alcance con al menos 3 elementos dentro y 2 fuera, cada uno con su motivo.

- Criterios de entrada y de salida que se puedan comprobar con un sí o un no.

- Al menos 3 riesgos, cada uno con su mitigación.

- Lo que no sabes aparece como «por completar», no inventado.

- Archivo en el repositorio mediante rama y pull request.